Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2/2016

…………………………………………….

…………………………………………….

( nazwa Wykonawcy)

…………………………………………….

…………………………………………….

( adres Wykonawcy)

NIP ……………………………………….

Regon …………………………………….

Tel/fax ……………………………………

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym zamówienia publicznego pn. :

Budowa sieci wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Grunwaldzkiej 8, 6 i Głowackiego 5  w Kędzierzynie-Koźlu

Zadanie  współfinansowane  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach przedsięwzięcia związanego z  „Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – KAWKA I”.

Zadanie pn:   „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – KAWKA I  na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle”.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formie zaprojektuj i wybuduj.

Oferujemy za wykonanie całości zamówienia :................................................ PLN brutto

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………),

w tym  23% VAT ……………………… zł.

Cena ryczałtowa przekłada się na niżej wymienione części zadania:

a) sieć wysokoparametrowa - dokumentacja projektowa + roboty budowlane + geodezja

netto:   …................................................. zł

(słownie  złotych netto : …...................................................................................................................),

b) przyłącze wysokoparametrowe do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8 - dokumentacja projektowa + roboty budowlane + geodezja

netto:   …................................................. zł

(słownie  złotych netto : …...................................................................................................................),

c) przyłącze wysokoparametrowe do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 - dokumentacja projektowa + roboty budowlane + geodezja

netto:   …................................................. zł

(słownie  złotych netto : …...................................................................................................................),

d) przyłącze wysokoparametrowe do budynku przy ulicy Głowackiego 5 - dokumentacja projektowa + roboty budowlane + geodezja

netto:   …................................................. zł

(słownie złotych netto : …...................................................................................................................),

e) montaż ciepłomierza - ul. Grunwaldzka 8

netto:   …................................................. zł

(słownie złotych netto : …...................................................................................................................),

f) montaż ciepłomierza - ul. Głowackiego 5

netto:   …................................................. zł

(słownie złotych netto : …...................................................................................................................).

Termin wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ:

1. Zakończenie realizacji całości postanowień umowy jest zaplanowane na ………… 2016 r.

2. Roboty budowlane mogą być prowadzone  tylko w przerwie grzewczej tj. maj – 16 sierpień 2016 r.

3. Wykonanie zamówienia:

3.1. Projekt budowlany będzie uznany za wykonany po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę lub uprawomocnienie się zgłoszenia robót budowlanych.

3.2. Projekt wykonawczy będzie uznany za wykonany po przekazaniu go Zamawiającemu.

3.3. Przekazanie placu budowy – po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych i przekazaniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji projektowej.

3.4. Roboty budowlane (łącznie z odtworzeniem terenu)  - do ………………. 2016 r.

3.5. Odbiór końcowy  będzie zorganizowany przez inspektora nadzoru w ciągu trzech dni roboczych, po stwierdzeniu, że roboty zostały zakończone, a kierownik budowy złożył kompletną dokumentację odbiorową.

3.6. Rozliczenie budowy (dostarczenie faktury końcowej do Zamawiającego - do  ……………………. 2016 r.

Gwarancja i rękojmia  jest udzielona na zasadach opisanych w SIWZ:

1. Materiały preizolowane wraz z pracami montażowymi dotyczącymi preizolacji, w tym na

spawanie , hermetyzację wraz z systemem alarmowym  - …………………….. lat,

2. Armatura - …………………………………… lata,

3. Na pozostałe prace budowlane i odtworzeniowe - …………………………….. lata.

4. Rękojmia jest udzielona na ……………………….. lata.

Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez  wymienionego powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego o w/w  zamówieniu oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów   tworzących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z  niej Umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości zamówienia.

3. W cenie oferty zostały ujęte wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem       zamówienia wyliczone zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z materiałami dodatkowymi.

4. Zamówienie wykonamy w terminie, zgodnie ze złożonym   harmonogramem realizacji prac stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

5. Zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.

6. Nie partycypujemy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania, jako Wykonawca.

7. Zamówienie wykonamy we własnym zakresie.*

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących robót:**

a) firmie o nazwie …………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………………

NIP ……………………………………..  REGON ………………………………….

reprezentowaną przez …………………………………………………………………

wykona następujący zakres prac ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

b) firmie o nazwie …………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………………

NIP ……………………………………..  REGON ………………………………….

reprezentowaną przez …………………………………………………………………

wykona następujący zakres prac ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

c) firmie o nazwie …………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………………

NIP ……………………………………..  REGON ………………………………….

reprezentowaną przez …………………………………………………………………

wykona następujący zakres prac ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

9. Informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr …..…. do nr ……... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą one być udostępniane.

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

11. Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę  zgodnie z zapisami SIWZ (Załącznik nr 10 do Oferty).

.

12. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………… ………… w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

13. Oświadczamy, że wnieśliśmy w dniu ………wadium w kwocie ………………. złotych, w formie ………………………………………………………………………………….. .

14. Ofertę składamy na ……………………… kolejno ponumerowanych stronach wraz z załącznikami:

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do Oferty - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU,

- Załącznik nr 2 do Oferty - ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA,

- Załącznik nr 3 do Oferty – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO      WYKLUCZENIA Z   POSTĘPOWANIA,

- Załącznik nr 4 do Oferty INFORMACJA W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

- Załącznik nr 5 do Oferty – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  OSOBY   FIZYCZNEJ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru,

- Zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego,

- Zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego,

- Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  przedmiotem zamówienia,

- Załącznik nr 6 do Oferty - WYKAZ ROBÓT,

- Załącznik nr 7 do Oferty - WYKAZ OSÓB,

- Załącznik nr 8 do Oferty - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem uprawnień,

- Załącznik nr 9 do Oferty  - OŚWIADCZENIE w zakresie oferowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

- Załącznik nr 10 do Oferty – podpisany PROJEKT UMOWY NR ZP/ ……/2016,

- Załącznik nr 2 do umowy  - harmonogram rzeczowo-finansowy robót,

- Złącznik nr 1 do umowy – gwarancja.

- Wadium,

- Pełnomocnictwo , jeżeli dotyczy.

15. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia publicznego należy kierować na  poniższy adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

16. Osobą/osobami * do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za zobowiązań umowy jest/są*:

- …………………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy, fax : ……………………………………………………..………….

zakres odpowiedzialności ………………………………………......................................

- …………………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy, fax : ……………………………………………………………….

zakres odpowiedzialności ………………………………………....................................

……………………………………………………..

(podpis osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy/Pełnomocnik)

………………………......., dnia .............................

(Miejscowość i data)

* niepotrzebna skreślić,

** podać wszystkich przewidzianych podwykonawców