Załącznik nr 1 SIWZ

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 16/2014

…………………………………………….

…………………………………………….

( nazwa Wykonawcy)

…………………………………………….

…………………………………………….

( adres Wykonawcy)

NIP ……………………………………….

Regon …………………………………….

Tel/fax ……………………………………

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym zamówienia publicznego pn. : „Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz  z  przyłączami do budynków od komory K2 przy ul. Bema do komory przy ul. Bema 23 w Kędzierzynie-Koźlu

Przebudowa współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko,

Projekt pn: „Modernizacja i przebudowa   osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową ……………….…………… PLN brutto

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………),

w tym wartość podatku VAT : ………… % co stanowi……………………………………. zł

(słownie złotych : ……………………………………………………………………………..).

Termin wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ:

1. Zakończenie realizacji całości postanowień umowy jest zaplanowane na 15 września 2015r.

2. Roboty budowlane mogą być prowadzone  tylko w przerwie grzewczej tj. maj – sierpień 2015r.

3. Wykonanie zamówienia:

3.1. Przekazanie placu budowy - w dniach 28-30 kwietnia 2015r.

3.2. Roboty budowlane (łącznie z odtworzeniem terenu)  - do 21 sierpnia 2015 r.

3.3. Odbiór końcowy  będzie zorganizowany przez inspektora nadzoru w ciągu trzech dni roboczych, po stwierdzeniu, że roboty zostały zakończone, a kierownik budowy złożył kompletną dokumentację odbiorową.

3.4. Rozliczenie budowy (dostarczenie faktury końcowej do Zamawiającego - do  15 września 2015r.

Gwarancja i rękojmia  jest udzielona na zasadach opisanych w SIWZ:

1. Materiały preizolowane wraz z pracami montażowymi dotyczącymi preizolacji, w tym na

spawanie , hermetyzację wraz z systemem alarmowym  - …………………….. lat,

2. Reflektometr, przepustnice, napędy i zawory - …………………………………… lata,

3. Na pozostałe prace budowlane i odtworzeniowe - …………………………….. lata.

4. Rękojmia jest udzielona na ……………………….. lata.

Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez  wymienionego powyżej Wykonawcę, w odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego o w/w  zamówieniu oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów   tworzących Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z  niej Umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

2. Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości zamówienia.

3. W cenie oferty zostały ujęte wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem       zamówienia wyliczone zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z materiałami dodatkowymi.

4. Zamówienie wykonamy w terminie, zgodnie ze złożonym   harmonogramem realizacji prac stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

5. Zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty.

6. Nie partycypujemy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania, jako Wykonawca.

7. Zamówienie wykonamy we własnym zakresie.*

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących robót:**

a) firmie o nazwie …………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………………

NIP ……………………………………..  REGON ………………………………….

reprezentowaną przez …………………………………………………………………

wykona następujący zakres prac ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

b) firmie o nazwie …………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………………

NIP ……………………………………..  REGON ………………………………….

reprezentowaną przez …………………………………………………………………

wykona następujący zakres prac ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

c) firmie o nazwie …………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………………

NIP ……………………………………..  REGON ………………………………….

reprezentowaną przez …………………………………………………………………

wykona następujący zakres prac ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

9. Informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr …..…. do nr ……... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą one być udostępniane.

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

11. Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę  zgodnie z zapisami SIWZ (Załącznik nr 10 do Oferty).

.

12. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………… ………… w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

13. Oświadczamy, że wnieśliśmy w dniu ………wadium w kwocie ………………. złotych, w formie ………………………………………………………………………………….. .

14. Ofertę składamy na ……………………… kolejno ponumerowanych stronach wraz z załącznikami:

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do Oferty - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW  UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU,

- Załącznik nr 2 do Oferty - ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA,

- Załącznik nr 3 do Oferty – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO      WYKLUCZENIA Z   POSTĘPOWANIA,

- Załącznik nr 4 do Oferty INFORMACJA W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

- Załącznik nr 5 do Oferty – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO  WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  OSOBY   FIZYCZNEJ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru,

- Zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego,

- Zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego,

- Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  przedmiotem zamówienia,

- Załącznik nr 6 do Oferty - WYKAZ ROBÓT,

- Załącznik nr 7 do Oferty - WYKAZ OSÓB,

- Załącznik nr 8do Oferty - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem uprawnień,

- Załącznik nr 9 do Oferty  - OŚWIADCZENIE w zakresie oferowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

- Załącznik nr 10 do Oferty – podpisany PROJEKT UMOWY NR ZP/ ……/2014,

- Załącznik nr 1 do umowy  - harmonogram rzeczowo-finansowy robót,

- Złącznik nr 2 do umowy – gwarancja.

- Wadium,

- Pełnomocnictwo , jeżeli dotyczy.

15. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia publicznego należy kierować na  poniższy adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16. Osobą/osobami * do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za zobowiązań umowy jest/są*:

- …………………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy, fax : ……………………………………………………..………….

zakres odpowiedzialności ………………………………………......................................

- …………………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy, fax : ……………………………………………………………….

zakres odpowiedzialności ………………………………………....................................

……………………………………………………..

(podpis osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy/Pełnomocnik)

………………………......., dnia .............................

(Miejscowość i data)

* niepotrzebna skreślić,

** podać wszystkich przewidzianych podwykonawców