Załącznik nr 9 do Oferty

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 3/2014

Projekt umowy Nr ZP/………../2014

Zawarta w Kędzierzynie-Koźlu w dniu …………………………….. 2014r.

pomiędzy:

Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 
ul. Pawła Stalmacha 18 wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON 531342666, zwanym dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. Jolantę Gądek-Rypel  - Prezes Zarządu - Dyrektor

2. Elżbietę Wójcik          - z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy

a

- ………………………….. (imię i Nazwisko), zamieszkałym ……………………………………

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………

z siedzibą w …………………………………………. przy ul. ……………………………………

NIP ………………………………….. REGON ……………………………….

lub

- …………………………… (nazwa firmy) mająca siedzibę w …………………………………..

przy ul. ………………………………. zarejestrowaną w …………………………………………

pod numerem ………………………………………………………………………………………

NIP ………………………………….. REGON ………………………………..

wysokość kapitału zakładowego …………………………………………………………………. .

reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części  Wykonawcą.

o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru ofert w postępowaniu przetargowym nr 3/2014, prowadzonym w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ………………; nr ogłoszenia ……………., zgodnie  z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn: „Przebudowę i budowę sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków w Kędzierzynie-Koźlu”.

Zamówienie składa się z  trzech zadań:

Zadanie nr 1

„Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz  z  przyłączami do budynków wielorodzinnych,  w rejonie ulic: Sobieskiego i Ligonia  w Kędzierzynie-Koźlu”

Przebudowa współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko,

Projekt pn: „Modernizacja i przebudowa   osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźla”

(dofinansowanie dotyczy przebudowy sieci)

Zadanie nr 2:

„Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic: Sobieskiego, Kozielskiej i Koszykowej w Kędzierzynie-Koźlu”

Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach przedsięwzięcia związanego z  „Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – KAWKA”.

Zadanie pn: „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – KAWKA na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle”.

Zadanie nr 3:

„Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic: Sobieskiego i Ligonia w Kędzierzynie-Koźlu”

Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach przedsięwzięcia związanego z  „Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – KAWKA”.

Zadanie pn: „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – KAWKA na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle”.

2.Szczegółowy zakres  robót zawarty jest w projektach budowlanych i wykonawczych, Specyfikacji   Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ofercie Wykonawcy.

3. Załącznikami do umowy i jej integralnymi częściami są:

- SIWZ ,

- złożona przez Wykonawcę oferta ,

- harmonogramy rzeczowo-finansowe robót na poszczególne zadania,

- gwarancja,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz  normami,  przepisami oraz instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.

§ 2

1.Wykonawcy realizujący niniejszą umowę wspólnie są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę wyznaczają spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

3. Liderem , o którym mowa w ust. 2 jest …………………………………………………………. .

4. Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

5. Przed podpisaniem umowy, wykonawcy realizujący wspólnie umowę przedłożą Zamawiającemu kopię umowy regulującą współprace tych Wykonawców.

§ 3

1. Zakończenie realizacji całości postanowień umowy -  30 października 2014r.

2. Roboty budowlane dla zadania nr 1 będą prowadzone w przerwie grzewczej tj. maj –  sierpień 2014r.

3. Wykonanie zamówienia:

3.1. Przekazanie placu budowy – ……………………… 2014r.

3.2. Roboty montażowe dla zadania 1 -  do: ………………..sierpnia 2014r.

3.3. Roboty budowlane:

3.3.1. Dla zadania nr 1 -   ………………………… 2014 r.

3.3.2  Dla zadania nr 2 -   ………………………… 2014 r.

3.3.3  Dla zadania nr 3 -   ………………………… 2014 r.

Za dzień zakończenia robót budowlanych przyjmuje się dzień zgłoszenia do odbioru, wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy, w których zostaną stwierdzone błędy lub niedokładności, muszą zostać poprawione w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych i ponownie dostarczone Inspektorowi Nadzoru. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnieni warunków umowy w zakresie terminu realizacji i będzie podstawą do naliczenia kar umownych.

3.4. Odbiór końcowy:

3.4.1.  Dla zadania nr 1 -   ……………………. 2014 r.

3.4.2.  Dla zadania nr 2 -  …………………….. 2014 r.

3.4.3.  Dla zadania nr 3 -  …………………….. 2014 r.

3.5. Rozliczenie zadań:

3.5.1.  Dla zadania nr 1 -   ……………………. 2014 r.

3.5.2.  Dla zadania nr 2 -   ……………………. 2014 r.

3.5.3.  Dla zadania nr 3 -   ……………………. 2014 r.

3.6. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla zadania nr 2 – 14 października 2014r.

4.Terminy realizacji są zgodne z zapisami pkt. VII SIWZ i załącznikiem nr 1,2,3 do umowy  -   Harmonogramem rzeczowo – finansowym robót na poszczególne zadania.

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe,    zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, które wyraża się  kwotą netto:   …................................................. zł  (według złożonej oferty).

(słownie złotych : …...................................................................................................),

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23 %, wynikającej z obowiązujących przepisów, co daje cenę brutto …............................................... zł

(słownie złotych: …………………………………………….……....................................................).

2.Cena ryczałtowa przekłada się na zadania:

2.1.Zadanie nr 1

za cenę ryczałtową  ……………….…………… PLN netto

(słownie złotych : …...................................................................................................),

Wynagrodzenie, zostanie opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23 %, wynikającej z obowiązujących przepisów, co daje cenę brutto …............................................... zł

(słownie złotych: …………………………………………….……....................................................).

w tym:

1.Przebudowy sieci ………………………………. PLN netto

2. Przebudowa przyłącza do budynku przy ul. Sobieskiego 12-18 …………   .……PLN netto.

3. Przebudowa przyłącza do budynku przy ul. Sobieskiego 8-10 ………….….……PLN netto.

4. Przebudowa przyłącza do budynku przy ul  Ligonia 17-21  …………….….……PLN netto.

2.2.Zadanie nr 2

za cenę ryczałtową  ……………….…………… PLN netto

(słownie złotych : …...................................................................................................),

Wynagrodzenie, zostanie opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23 %, wynikającej z obowiązujących przepisów, co daje cenę brutto …............................................... zł

(słownie złotych: …………………………………………….……....................................................).

w tym:

1. Budowa sieci  ……………….…………… PLN netto

2. Budowy przyłączy do budynku przy ul:

- Koszykowa 7  ……………..….…………… PLN netto

- Koszykowa 17  ……………….…………… PLN netto

- Koszykowa 19  ……………….…………… PLN netto

- Koszykowa 21  ……………….…………… PLN netto

3. Wykonania i montażu węzłów cieplnych w budynkach przy ul:

- Koszykowa 7  ……………………………… PLN netto

- Koszykowa 17  ……………….….………… PLN netto

- Koszykowa 19  ……………….….………… PLN netto

- Koszykowa 21  ……………….…….……… PLN netto

4. Montaż ciepłomierzy w budynkach przy ul:

- Koszykowa 7 ………………….……...…… PLN netto

- Koszykowa 17  ……………….…………… PLN netto

- Koszykowa 19  ……………….…………… PLN netto

- Koszykowa 21  ……………….…………… PLN netto

2.3.Zadanie nr 3:

za cenę ryczałtową  ……………….…………… PLN netto

(słownie złotych : …...................................................................................................),

Wynagrodzenie, zostanie opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 23 %, wynikającej z obowiązujących przepisów, co daje cenę brutto …............................................... zł

(słownie złotych: …………………………………………….……....................................................).

w tym:

1. Budowa sieci ……………   ….…………… PLN netto

2. Budowy przyłączy do budynku przy ul:

- Ligonia 33 ……………….………..………… PLN netto

- Ligonia 38 ……………….…..……………… PLN netto

- Ligonia 36 ……………….………..………… PLN netto

- Paderewskiego 4 ……………….…..……..… PLN netto

- Paderewskiego 2 ……………….…....……… PLN netto

- Kozielska  41-43 ……………….…………… PLN netto

- Kozielska 37-39 ……………….….………… PLN netto

3. Wykonania i montażu węzłów cieplnych w budynkach przy ul:

- Ligonia 33 ……………….………..………… PLN netto

- Ligonia 38 ……………….…..……………… PLN netto

- Ligonia 36 ……………….………..………… PLN netto

- Paderewskiego 4 ……………….…..………… PLN netto

- Paderewskiego 2 ……………….…..………… PLN netto

- Kozielska  41-43 ……………….…..………… PLN netto

- Kozielska 37-39 ……………….…..…….…… PLN netto

4. Dostawa i montaż ciepłomierzy w budynkach przy ul:

- Ligonia 33 ……………….………..………… PLN netto

- Ligonia 38 ……………….…..……………… PLN netto

- Ligonia 36 ……………….………..………… PLN netto

- Paderewskiego 4 ……………….…..………… PLN netto

- Paderewskiego 2 ……………….…..………… PLN netto

- Kozielska  41-43 ……………….…..………… PLN netto

- Kozielska 37-39 ……………….…..…….…… PLN netto

3. Wynagrodzenie jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji inwestycji i odbioru robót, niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiający wyklucza możliwość cesji wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz podmiotów trzecich, chyba że Wykonawca uzyska od Zamawiającego pisemną zgodę na wykonanie tej czynności.

5. Cena ryczałtowa zawiera całkowity koszt wykonania robót, stanowiących przedmiot     zamówienia, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót niezbędnych do ich wykonania, w tym: wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie roboty   przygotowawcze, porządkowe, obsługę geodezyjną, ekspertyzy, roboty tymczasowe i prace  towarzyszące, zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczeń, ubezpieczenie budowy,  organizowanie i przeprowadzenie  niezbędnych prób, badań, rozruchów, odbiorów, nadzory branżowe płatne,  naprawę uszkodzonych w trakcie robót urządzeń  uzbrojenia podziemnego i innych, doprowadzenie terenów do stanu pierwotnego i inne zawarte w SIWZ oraz w warunkach niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie powyższe dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosztów związanych z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przyłączeń itp, łącznie z kosztami mediów do  prób, odbiorów i  rozruchów).

7. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał  się z terenem robót i zakresem prac objętych umową oraz wykorzystał wszelkie środki mające na  celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do jego wykonania (z uwzględnieniem wszystkich opłat i  wydatków).

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą  zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w całym okresie trwania umowy na warunkach określonych w SIWZ .

3. Kopia polisy musi być dostarczona Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót budowlanych.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów, fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2014 r, (posiadających gwarancje producenta), w tym również  wyrobów i urządzeń dopuszczonych do stosowania, posiadający certyfikat jakości lub certyfikat zgodności.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wynikającym z projektu budowlanego i wykonawczego oraz zapisów SIWZ i ustawy o wyrobach budowlanych.

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklaracje, certyfikaty lub oznaczenia wymagane w świetle zapisów  Prawa Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych lub innych aktów prawnych czy  normatywnych.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do  zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na  terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów (dotyczy  zagęszczenia gruntu, próby szczelności).

5. Badania, o których mowa w ust. 4 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz  warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na  własny koszt.

6. Zamawiający przewiduje wykonanie badań materiałów preizolowanych.

7.Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i  obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót oraz stosowanych materiałów, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania zlecając usługę podmiotom  uprawnionym, wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań  okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty  badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przeciwnym wypadku koszty badań obciążają  Zamawiającego.

§ 7

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 i 5 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z przepisów Prawa Budowlanego a w szczególności:

a) pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

b) pisemnego informowania Zamawiającego, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem (biorąc       pod uwagę dni  robocze), o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu oraz terminie      odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach, zobowiązany      jest odkryć  roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić      roboty do stanu  poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego części lub urządzeń w       trakcie realizacji przedmiotu umowy  Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawienia oraz       doprowadzenia do stanu poprzedniego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z  2003r., Nr 120, poz. 1126):

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy,

b) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić     bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy,

c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy     dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za     przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących     ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

d)Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na własny koszt dostęp do terenów                                                              położonych w pobliżu tereny budowy, w szczególności wjazd na posesję mieszkańców,     samochodów  zaopatrzenia i samochodów odbierających odpady komunalne.

§ 8

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom, wypełniając wymogi art. 647 1KC i SIWZ.

2. Podwykonawca  musi posiadać kwalifikacje do ich wykonania.

3. Wykonawca  zobowiązany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia Zamawiającemu umów zawartych z podwykonawcami lub projektu takich umów zgodnie z zakresem rzeczowym robót określonym w ofercie przyjętej przez Zamawiającego.

4. Terminy płatności w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany przez  podwykonawcę, muszą być wcześniejsze niż terminy umowne za ten sam zakres prac płatny przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

5. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcom powierzy następujący zakres robót:

| L.p. | Nazwa podwykonawcy, adres, NIP, REGON | Kwalifikacje podwykonawcy | Roboty, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |

6. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom, Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, normami i obowiązującymi przepisami.

7. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy względem Zamawiającego za jej wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za pracowników  podwykonawcy.

8. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiana lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiana warunków umowy z   podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nie uwzględnienia sprzeciwu  lub      zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności określonej w art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego.

9. Umowy  Wykonawcy z  podwykonawcą wymagane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski w osobie ………………………………………….

2. Zamawiającego reprezentuje zespół techniczny (komisja odbiorowa):

a). ……………………………….. - ……………………………………..

b). ……………………………….. - ……………………………………..

c). ……………………………… . - ………………………………………

d)  ………………………………. - ………………………………………

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w  osobie …………………………………………. .

§ 10

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty objęte umową może nastąpić fakturami          przejściowymi z zastrzeżeniem pkt.3, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez inspektora nadzoru i co najmniej jedną osobę wyznaczoną z zespołu technicznego, protokół wykonanych i odebranych robót

3. Faktury przejściowe mogą być wystawione jedynie do dokładnie określonego w harmonogramie  rzeczowo-finansowym odcinka budowanej sieci, wybudowanego przyłącza, wykonanego i zamontowanego węzła cieplnego oraz dostawy i  montażu ciepłomierza. Łącznie faktury przejściowe nie mogą opiewać na kwotę większą niż 90% wynagrodzenia  umownego.

4. Faktura końcowa może być wystawiona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,  dołączony do niej protokół odbioru robót – końcowy musi być potwierdzony przez inspektora  nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego wymienionych w § 9.

5.Wykonawca wystawi faktury oddzielne  na pozycje wyszczególnione w §4 ust.2.1. pkt 1÷4 , ust.2.2. pkt 1÷4,  ust.2.3. pkt 1÷4, załączając protokoły odbioru robot.

6. Płatność za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy nr   …............................................................................ w terminie 30 dni od daty otrzymania  faktury, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

7. W przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności:

a) kserokopię faktury podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę,

b) kserokopię protokołu odbioru robót potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę,

c) dowód zapłaty zobowiązań wobec podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

d) oświadczenie podwykonawcy, o treści iż wszelkie roszczenia podwykonawcy  ………..

…………………………………… o wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane nr……

z dnia……… realizowane dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w

Kędzierzynie-Koźlu do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały uregulowane przez

Wykonawcę w pełnej wysokości.

8. W przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt.7, Zamawiający dokona potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty przysługującej podwykonawcy. Potrącona kwota stanowić będzie zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. Wypłata potrąconej kwoty,  nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od złożenia u Zamawiającego dokumentów,  o których mowa w pkt. 6, co jest równoznaczne z przesunięciem terminu płatności.

9. W przypadku zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo regresu w stosunku do Wykonawcy w pełnej wysokości spełnionego świadczenia, powiększonego o ustawowe odsetki, za okres od daty zapłaty świadczenia przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, do daty spełnienia świadczenia przez Wykonawcę.

10. W przypadku zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje prawo regresu w stosunku do Zamawiającego.

11. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie spisany protokół odbioru końcowego ze stwierdzeniem możliwości wystawienia faktury.

12. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

13. W razie opóźnienia w zapłacie należności przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki w ustawowej wysokości.

14. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych wobec Zamawiającego z wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

a) na materiały preizolowane wraz z pracami montażowymi dotyczącymi preizolacji, w tym   na  spawanie , hermetyzację wraz z systemem alarmowym  - …………………. lat

b) napędy i zawory - ……………………... lata,

c) na pozostałe prace budowlane i odtworzeniowe - ………………. lata,

d) wykonanie i montaż węzłów cieplnych – …………. lata,

e) dostawę i montaż ciepłomierzy - ………………. lata.

2. Rękojmia jest udzielona na …………………………………………lata.

3. Gwarancja i rękojmia biegnie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca w zadeklarowanym okresie gwarancji zapewni serwis, gwarantujący usunięcie zgłoszonej przez Zamawiającego wady (nie powodującej przerwy w dostawie ciepła lub ubytków czynnika grzewczego) w czasie 5 dni od pisemnego zgłoszenia (faksem lub listem).

5. Przystąpienie do usunięcia wady (usterki) i jej usunięcie , o której mowa w pkt. 4, musi zostać stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

6.O wystąpieniu awarii (wada powodująca przerwę w dostawie ciepła lub ubytki czynnika grzewczego)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w dniu jej wystąpienia i przystąpi do jej  usunięcia bez zbędnej zwłoki – powyższe nie powoduje utraty gwarancji na przedmiot umowy.

7. Wykonawca zostanie obciążony wszystkimi kosztami związanymi z usunięciem awarii (łącznie z bonifikatą za niedostarczone ciepło dla odbiorców), na podstawie kalkulacji indywidualnej lub  kosztorysu sporządzonego przez  Zamawiającego, bazującego na kosztach rzeczywistych (z uwzględnieniem  ewentualnych nadgodzin lub pracy w  dni wolne) oraz aktualnych na dzień awarii czynnikach cenotwórczych podawanych przez „Sekocenbud”.

§ 12

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości robót   objętych umową.

2. Kierownik Budowy  zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru poszczególnych zadań wpisem do  Dziennika Budowy i przekaże dokumentację odbiorową dotyczącą danego zadania objętego pozwoleniem na budowę.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zorganizuje odbiór w ciągu 3 dni roboczych, jeżeli uzna, że roboty zostały zakończone, teren prowadzenia robót i tereny przyległe odtworzone a złożona dokumentacja powykonawcza jest kompletna, co potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy.                                                                                       4. O terminie odbioru końcowego inspektor nadzoru powiadamia kierownika budowy, Wykonawcę i powołany zespół techniczny/komisję odbiorową o składzie wymienionym w §9 pkt. 2.

§ 13

Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

1. Kary umowne będą naliczane za przekroczenie podanych terminów w harmonogramach rzeczowo-finansowych  dla każdego zadania oddzielnie:

- przekroczenie czasu realizacji robót – (zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi),

- do 3 dni – 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia + bonifikaty dla odbiorców

ciepła wynikające z obowiązujących przepisów,

- powyżej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia + bonifikaty  dla  odbiorców

ciepła wynikające z obowiązujących przepisów,

- przekroczenie   terminu   zakończenia   robót   budowlanych   wraz  z  odtworzeniem  terenu,

potwierdzone spisaniem protokołu odbioru technicznego:

- do 5 dni - 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,

- powyżej 5 dni – 1000 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.

c)  przekroczenie  terminu  5 dni,  wyznaczone  przez  Zamawiającego  na  poprawę   błędów  w

dokumentach   odbiorowych   w   wysokości   0,1%   wynagrodzenia  brutto  za  każdy  dzień

opóźnienia:

- do 3 dni – 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia + bonifikaty dla odbiorców

ciepła wynikające z obowiązujących przepisów,

- powyżej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia + bonifikaty  dla  odbiorców

ciepła wynikające z obowiązujących przepisów.

2. Kara naliczona zgodnie z pkt.1, nie może przekraczać wartości 30 % wynagrodzenia.

3.Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w wyniku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Koszty te powinny być udokumentowane.

4. Wykonawca pokryje również wszelkie koszty, jakie poniesie  Zamawiający w wyniku  popełnionych błędów lub  nieprawidłowości w wykonaniu robót, m.in.  koszty zrzutu i powtórnego napełnienia układu sieci, w celu dokonania poprawek spawów i  związane z tym  koszty roboczogodzin pracowników Zamawiającego.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za:

a) zwłokę w usunięciu wady określonej w § 10 ust. 3 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto

określonego w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia;

b) niedotrzymanie warunków umowy w zakresie zastosowanych materiałów i wyrobów           budowlanych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.

6.  Strona winna odstąpienia od umowy po jej podpisaniu, zapłaci drugiej stronie kary umowne w wysokości stanowiącej 10% sumy łącznej wartości wynagrodzeń brutto, określonych w § 3 umowy.

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć dodatkowo Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę pomiędzy ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę a wartością brutto tej części przedmiotu umowy, w odniesieniu do której odstąpiono od umowy.

9. W przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana w całości do dnia 30.10.2014r, a  Zamawiający w związku z tym nie uzyska w całości lub w części dofinansowania ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013 lub zostanie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, Wykonawca  zapłaci odszkodowanie w wysokości kwoty stanowiącej równowartość utraconej przez  Zamawiającego kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości obliczonej, jak dla  zaległości podatkowych. Określony w niniejszym ustępie termin może ulec wydłużeniu jedynie  na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust 2 pkt l). niniejszej umowy.

10. Wszystkie naliczone kary umowne określone w niniejszym § sumują się.

§ 14

l. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a)  gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b)  jeżeli  Wykonawca   bez  uzasadnionych  przyczyn  nie  rozpoczął  robót  lub  nie  realizuje  ich

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym mimo wezwania Zamawiającego złożonego

na piśmie,

c) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, projektem budowlanym, projektem        wykonawczym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14  dni  od  daty  odstąpienia  od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół  inwentaryzacji  robót  w toku wg stanu zaawansowania robót

na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie  uzgodnionym.

4. Kosztami zabezpieczenia robót obciążona zostanie strona, z winy której  odstąpiono  od  umowy.

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji, która zostanie  sporządzona przez strony umowy, Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór.

§ 15

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami  SIWZ tj. 5% wartości umowy brutto.

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie   jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Szczegółowy tryb zmiany zabezpieczenia, strony ustalą w odrębnym pisemnym porozumieniu.

4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone    Wykonawcy w następujących terminach:

a) 70 %  kwoty  zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zostanie  zwrócone  Wykonawcy  - w

terminie  30  dni  od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie

wykonane,

b)30 % kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu - w terminie 15 dni po upływie okresu

rękojmi za wady.

5. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy wezwie na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny  termin.

6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub  jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4, do czasu usunięcia tych wad.

7. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia   roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 16

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie  za zgodą obu stron.

2. Strony dopuszczają zmianę umowy w następujących przypadkach:

a) urzędowa zmiana stawki podatku VAT, powodująca zmianę wynagrodzenia ryczałtowego           brutto;

b) wystąpienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawców z podaniem przyczyny;

c) wystąpienie nieprzewidzianej zmiany kierownika budowy lub kierownika robót (Wykonawca         zobowiązany jest podać  przyczynę),

Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem posiadania przez nowe osoby nie niższych        kwalifikacji od osób wskazanych w ofercie.

d) zmiana terminu płatności z korzyścią dla Zamawiającego,

e) zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi;

f) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

g) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

h) konieczność   wykonania   robót   zamiennych,   których    uprzednie   wykonanie  warunkuje

wykonanie  robót  podstawowych.  Zmiana  taka może  nastąpić   bez  zmiany wynagrodzenia,

i) zmiana zasad odbioru przedmiotu umowy;

j) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy w toku realizacji zamówienia

– zmiana  ta  nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 6471 Kodeksu  Cywilnego  (Wykonawca

zobowiązany jest podać  przyczynę),

k) zmiana terminów  poszczególnych  elementów robót opisanych  w  harmonogramach

rzeczowo- finansowych   robót,  z   zastrzeżeniem,  że  nie   dotyczy   terminu   rozpoczęcia i

zakończenia przedmiotu umowy, jak również poszczególnych zadań (Wykonawca zobowiązany

jest podać  przyczynę),

l) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

-  gdy  wykonanie   zamówienia  w  pierwotnie  określonym   terminie   nie   leży   w   interesie

Zamawiającego –  przesunięcie  o  okres  umożliwiający  osiągnięcie  uzasadnionego interesu

Zamawiającego,

-  działania siły wyższej (czynników zewnętrznych) uniemożliwiającej wykonanie umowy w

pierwotnie ustalonym terminie.

Termin realizacji umowy zostanie wydłużony o okres niezbędny do usunięcia skutków działania  siły wyższej.

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi       mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest, nie później niż następnego dnia roboczego, poinformować o tym pisemnie drugą stronę.

4. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem unieważnienia istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem dopuszczenia zmian, o których mowa w ust. 2.

§ 17

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                                            Wykonawca